ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2023 году Департаменту капитального строительства на работы по  объектам, выполненными подрядной организацией

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.3.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2024 год.

Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение Департамент капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым (далее - ДКС или Департамент).

Проверяемый период деятельности: 2023 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: Проведение контрольного мероприятия начато 06.06.2024 распоряжением от 04.06.2024 №42/01-07. Проведение контрольного мероприятия окончено 27.06.2024.

Перечень составленных актов: Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2023 году Департаменту капитального строительства на работы по  объектам, выполненными подрядной организацией от 27.06.2024 №172, акты контрольных  обмеров от 13.06.2024, 19.06.2024, 20.06.2024.

Результаты контрольного мероприятия.

Постановлением администрации города Симферополя Республики Крым от 22.12.2023 № 7327  о внесении изменений в постановление администрации города Симферополя Республики Крым от 29.05.2023 №2781 «Об утверждении Перечня капитального ремонта и реставрации объектов муниципальной собственности на 2023 и плановый период на 2024-2025 годы в муниципальном образования городской округ Симферополь Республики Крым», были утверждены расходы на 2023 год на выполнение капитальных ремонтов нижеперечисленных объектов в общей сумме   29 185 130,43 рублей, а именно:

- «Капитальный ремонт помещений расположенных по адресу РК, г. Симферополь, ул. 51-й Армии, 55, пом. 9а» - 7 944 438,95 руб.;

- «Капитальный ремонт ЗС ГО №  190050-91, расположенных по адресу РК, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 57» - 5 878 089,37 руб.;

- «Капитальный ремонт пищеблока МБОУ «Школа - гимназия № 10»,  РК, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 39» - 15 362 602,11 руб.

Проверкой вопроса заключения муниципальных контрактов на проведение строительных работ установлено, что в проверяемом периоде ДКС были заключены контракты (с учетом дополнительных соглашений) с подрядчиком на общую сумму 28 287 996,63 рублей, а именно:

1. Муниципальный контракт 09.11.2023 №09/11/23-СМР на сумму 7 736 058,20 рублей по объекту «Капитальный ремонт помещений расположенных по адресу РК, г. Симферополь, ул. 51-й Армии, 55, пом. 9а». Срок действия контракта - до 01.12.2023 (п.10.1). Срок выполнения работ - до 20.11.2023 (п. 3.1). Дополнительным соглашением  к вышеупомянутому контракту от 06.12.2023 №1 срок его действия продлен до 31.12.2023.

2. Муниципальный контракт от 13.03.2023 №13/03/23-СМР на сумму 5 083 500,00 рублей по объекту «Капитальный ремонт ЗС ГО №  190050-91, расположенных по адресу РК, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 57».

Срок действия контракта - до 01.12.2023 (п.10.1). Срок выполнения работ - до 28.04.2023 (п. 3.1). Дополнительным соглашением от 26.04.2023 срок выполнения работ по контракту продлен до 01.06.2023(п.1).

Дополнительным соглашением к вышеупомянутому контракту от 17.07.2023 №3 его цена увеличена до 5 476 840,10 рублей.

3. Муниципальный контракт от 17.05.2023 №17/05/23-СМР на сумму 13 755 910,36 рублей по объекту «Капитальный ремонт пищеблока МБОУ «Школа - гимназия № 10»,  РК, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 39». Дополнительным соглашением к вышеупомянутому контракту от 19.09.2023 №2 его цена увеличена до 15 075 098,33 рублей. Срок действия контракта - до 01.12.2023 (п.10.1 контракта). Срок выполнения работ - до 25.08.2023 (п. 3.1).

Согласно п.2.2 всех упомянутых контрактов, их  цена является твердой и не подлежит изменению в ходе исполнения.

Кроме этого ДКС (заказчик) заключил контракты с исполнителем, контракты на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) по вышеперечисленным объектам на общую сумму 517 924,63 рублей, а именно:

1. Муниципальный контракт 15.11.2023 №15/11/23-СК на сумму 137 959,72 рублей по объекту «Капитальный ремонт помещений расположенных по адресу РК, г. Симферополь, ул. 51-й Армии, 55, пом. 9а».

2. Муниципальный контракт от 17.03.2023 №17/03/23-СК на сумму 118 505,27 рублей по объекту «Капитальный ремонт ЗС ГО №  190050-91, расположенных по адресу РК, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 57».

3. Муниципальный контракт от 26.05.2023 №26/05/23-СК на сумму 261 459,64 рублей по объекту «Капитальный ремонт пищеблока МБОУ «Школа - гимназия № 10»,  РК, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 39».

Заключенные контракты включают в себя следующие приложения: техническое задание (приложение №1), расчет стоимости строительного контроля (приложение №2), отчет по строительному контролю (приложение №3), планы финансирования (приложение №4).

Цена контрактов является твердой (п.2.3), неизменной в течение всего срока действия контрактов.

Цены контрактов рассчитаны в размере 2,14% по итогам глав 1-9 сводных сметных расчетов по объектам с учетом непредвиденных затрат (2%).

Оплата за выполненные работы по осуществлению строительного контроля произведена исполнителю в пределах цен контрактов в полном объеме.    Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств при выполнении строительных работ проведена в части правильности определения их стоимости (применение расценок, коэффициентов и индексов).

Подрядчиком  были выполнены, а заказчиком (ДКС) приняты в полном объеме и оплачены работы по всем вышеперечисленным объектам на общую сумму 28 287 996,63 рублей, что не превышает договорные цены.

Сверкой достоверности определения стоимости указанных выше работ охвачено актов (ф. КС- 2), справок о стоимости работ (ф. КС- 3) за  апрель - декабрь 2023 года  на общую сумму 28 287 996,63 рублей, а также выборочно проведены контрольные обмеры выполненных работ на такую же сумму за тот же период.

Стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории Российской федерации (Методика), утвержденной приказом Минстроя России от 04 августа 2020 года №421/пр. При составлении локальных сметных  расчетов и актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) применялся базисно-индексный метод определения стоимости строительства, с использованием территориальных единичных расценок и поправочных индексов и коэффициентов. Локальные сметные расчеты и акты (ф. КС-2) составлены программным комплексом Гранд – Смета. Нарушений не установлено.

Стоимость ремонта объекта: «Капитальный ремонт помещений расположенных по адресу РК, г. Симферополь, ул. 51-й Армии, 55, пом. 9а» определена сметными расчетами составленными в базисном уровне цен 2001 года, с последующим пересчетом в текущий уровень цен на 3 квартал 2023 года путем применения индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат на для - «объектов образования (прочие)» для Республики Крым, а именно: к оплате труда - 47,24; к материалам -  8,72; к эксплуатации машин и механизмов - 14,17  (приложение №2 к Письму Минстроя РФ от 05.09.2023 №54400-ИФ/09).

Стоимость ремонта объекта: «Капитальный ремонт ЗС ГО №  190050-91, расположенных по адресу РК, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 57» определена сметными расчетами составленными в базисном уровне цен 2001 года, с последующим пересчетом в текущий уровень цен 3 квартала 2022 года путем применения индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат для   «прочих объектов» для Республики Крым, а именно: к оплате труда - 43,88; к материалам -  8,21; к эксплуатации машин и механизмов - 12,46; к оборудованию - 5,26  (Письмо Минстроя РФ от 20.09.2022 №48203-ИФ/09).

Стоимость ремонта объекта: «Капитальный ремонт пищеблока МБОУ «Школа - гимназия № 10»,  РК, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 39» определена сметными расчетами составленными в базисном уровне цен 2001 года, с последующим пересчетом в текущий уровень цен 1 квартала 2022 года путем применения индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат для  «объектов образования (школы)» для Республики Крым, а именно: к оплате труда - 36,98; к материалам -  6,27; к эксплуатации машин и механизмов - 10,94; к оборудованию - 4,59  (Письмо Минстроя РФ от 04.03.2022 №8556-ИФ/09).

Выборочной проверкой правильности применения расценок путем сопоставления данных, включенных в локальные сметные расчеты, а также в акты (ф. КС- 2) и соответствия их элементным сметным нормам и единичным расценкам, нарушений не установлено. Локальные сметные расчеты составлены с использованием: ТЕР 81-02-2001, ТЕРр, ТЕРм, ТССЦ 81-01-2001 (включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя от 28.09.2017 года №№ 1275/пр - 1277/пр; 1288/пр. - 1397/пр).

При расчетах использован коэффициент К=1,2 к нормам затрат труда и  к нормам времени эксплуатации машин и механизмов при выполнении ремонтных работ в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия при этом в зоне производства работ отсутствуют оборудование, мебель и иные предметы согласно прил. 2, табл. 3, п.1.1 Приказа Минстроя РФ от 04.09.2019 №519/пр, а также коэффициенты К=1,15 к нормам затрат труда и К=1,25 к нормам времени эксплуатации машин и механизмов при выполнении ремонтных работ аналогичных технологическим процессам в новом строительстве согласно п.58б Приказа Минстроя РФ от 04.09.2020 №421/пр.

Размер сметной прибыли определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 11.12.2020 №774/пр.

Размер накладных расходов определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 21.12.2020 №812/пр.

По состоянию на 13.06.2024, 19.06.2024 и 20.06.2024 представителями строительного контроля  -,   представителем подрядчика - в присутствии аудитора Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым ,проведены выборочные контрольные обмеры выполненных работ по проверяемым объектам, в результате которых установлено завышение стоимости выполненных работ по объекту: «Капитальный ремонт ЗС ГО №  190050-91, расположенных по адресу РК, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 57» на сумму  72 208,61 рублей, а именно: установка металлических дверных блоков в готовые проемы в количестве 2,1 м2 (акт№4, п.17); блок дверной стальной, площадь 2,1 м2 в количестве 2,1 м2 (акт№4, п.18); окраска масляными составами ранее окрашенных труб в количестве 33,1 м2  (акт№4, п.21); краски масляные МА-15 БИО в количестве 0,005329 т   (акт№4, п.22), а также по объекту: «Капитальный ремонт пищеблока МБОУ «Школа - гимназия № 10»,  РК, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 39» на сумму 258 118,38 рублей, а именно: снятие дверных полотен в количестве 42,0 м2 (акт№1, п.5;  акт№17, п.4); очистка вручную поверхности  фасадов от красок в количестве 612,0 м2 (акт№1, п.1; акт№5, п.1; акт№17, п.1); устройство плинтусов из плиток керамических в количестве 195,0м (акт№1, п.30); плитки керамические плинтусные в количестве 196,95м (акт№1, п.31).

По объекту: «Капитальный ремонт помещений расположенных по адресу РК, г. Симферополь, ул. 51-й Армии, 55, пом. 9а» нарушений не установлено.     Таким образом, общая сумма нарушений по подрядчику, связанная с завышением объемов выполненных работ составила  330 326,99 рублей (72 208,61+258 118,38).

(Акты контрольных обмеров с расчетом завышения стоимости выполненных работ в приложении №1).

Проверкой вопроса исполнения муниципальных контрактов на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) установлено нарушений на сумму 37 996,49 рублей по  исполнителю.

Пунктом 6.9 а каждого из муниципального контракта  на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за ремонтом проверяемых объектов предусмотрен штраф за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из его цены на момент заключения, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, а именно: 10% от цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3,0 млн. рублей.

В соответствии с вышеизложенным, общая сумма штрафа по исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, составляет 37 996,49 рублей, а именно:

- по объекту «Капитальный ремонт ЗС ГО №  190050-91, расположенных по адресу РК, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 57» - 11 850,53 рублей (118 505,27 * 0,1);

- по объекту «Капитальный ремонт пищеблока МБОУ «Школа - гимназия № 10»,  РК, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 39» - 26 145,96 рублей (261 459,64 * 0,1)

Таким образом, проведенной проверкой установлено нарушений на общую

сумму 368 323,48 рублей, а именно:

- связанных с завышением стоимости выполненных работ подрядчиком на сумму 330 326,99 рублей;

- связанных с ненадлежащим выполнением строительного контроля исполнителем на сумму 37 996,49 рублей.

Акты о приемке выполненных работ с нарушениями подписаны: со стороны заказчика  -  начальником ДКС администрации города Симферополя.; со стороны подрядчика -. и завизированы со стороны строительного контроля - представителем.

Возражения, замечания или пояснения руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия.

Акт по результатам контрольного мероприятия подписан должностными лицами объекта контроля без возражений и замечаний.

Выводы.

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль со стороны Исполнителя осуществлялся не качественно и не в полном объеме, что привело к завышению стоимости выполненных работ подрядчиком на сумму  330 326,99 рублей.

Предложения.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно - счетная палата города Симферополя предлагает:

Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы муниципального образования – Председателя Симферопольского городского совета Республики Крым.

Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы администрации города Симферополя Республики Крым.

Направить отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия с Представлением Контрольно-счетной палаты для принятия мер  по устранению выявленных нарушений в адрес Департамента капитального строительства.

На основании Соглашения о взаимодействия от 01.07.2021 направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Прокуратуры города Симферополя Республики Крым.