ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2023 году Департаменту городского хозяйства на работы по  ремонту внутридворовых, внутриквартальных проездов и тротуаров муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым выполненных подрядной организацией

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.4.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2024 год.

Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение Департамент городского хозяйства администрации города Симферополя Республики Крым (далее - ДГХ или Департамент).

Проверяемый период деятельности: 2023 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: Проведение контрольного мероприятия начато 22.04.2024 распоряжением от 18.04.2024 №36/01-07. Проведение контрольного мероприятия окончено 02.05.2024.

Перечень составленных актов: Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2023 году Департаменту городского хозяйства на работы по  ремонту внутридворовых, внутриквартальных проездов и тротуаров муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым выполненных подрядной организацией от 02.05.2024 №171, акты контрольных обмеров от 24.04.2024.

7. Результаты контрольного мероприятия.

На основании постановления администрации города Симферополя Республики Крым от 26.12.2023 №7152 о внесении изменений в постановление администрации города Симферополя Республики Крым от 20.01.2023 №393 «Об утверждении Перечня расходов, осуществляемых  главным распорядителем бюджетных средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025  годов по МКУ Департамент городского хозяйства администрации города Симферополя Республики Крым и Подрядчика использования бюджетных ассигнований в сфере жилищно – коммунального хозяйства в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов»  утверждены расходы  на ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов на 2023 год в общей сумме 134 112 596,93 рублей (п.3.3.1.4).

В проверяемом периоде Департаментом городского хозяйства администрации города Симферополя заключены муниципальные контракты (с учетом дополнительных соглашений) с подрядчиком на общую сумму 47 753 897,20 рублей, а именно по объектам:

а) «Текущий ремонт внутридворовых территорий и внутриквартальных проездов по ул. Балаклавская, 133-137» - от 24.04.2023 №487-01 на сумму 17 835 128,40 рублей.

б) «Текущий ремонт внутридворовых территорий и внутриквартальных проездов по ул. Балаклавская, 99» - от 24.04.2023 №487-02 на сумму 21 931 482,00 рублей. Дополнительным соглашением № 3 от 25.09.2023 цена контракта уменьшена до 21 786 764,80 рублей.

в) «Текущий ремонт внутридворовых территорий и внутриквартальных проездов по ул. Балаклавская, 71» - от 21.11.2023 №1373 на сумму 8 132 004,00 рублей.

Цена всех контрактов является твердой и определяется на весь срок их исполнения (п.2.1).

Кроме этого, Департаментом заключены  контракты с исполнителем на выполнение работ по экспертному сопровождению  (строительному контролю) вышеуказанных объектов, а именно:

а) «Текущий ремонт внутридворовых территорий и внутриквартальных проездов по ул. Балаклавская, 133-137» - от 24.04.2023 №26 на сумму

381 670,00 рублей.

б) Текущий ремонт внутридворовых территорий и внутриквартальных проездов по ул. Балаклавская, 99» - от 24.04.2023 №27 на сумму 399 425,00 рублей.

в) «Текущий ремонт внутридворовых территорий и внутриквартальных проездов по ул. Балаклавская, 71» - от 21.11.2023 №104 на сумму 162 240,00 рублей.

Цена всех контрактов является твердой и определяется на весь срок их исполнения (п.2.2). Контракты действуют до  31.12.2023 включительно, но  не ранее завершения работ на объекте в части обязательств сторон по оплате выполненных и принятых в установленном порядке работ (12.1).

Неотъемлемой частью контрактов являются:  техническое задание. Таким образом, Департаментом (заказчик) заключены контракты на выполнение услуг по экспертному сопровождению  (строительному контролю) с (исполнитель) на общую сумму  943 335,00 рублей.

Подрядчиком  выполнены, а заказчиком (ДГХ) приняты и оплачены в полном объеме работы по ремонту внутридворовых, внутриквартальных проездов и тротуаров муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, что подтверждено данными актов о приемке выполненных подрядных работ (ф. КС-2), справками о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) и не превышает стоимость работ по контрактам. Общая сумма выполненных в апреле - декабре 2023 года работ составила 47 753 897,20 рублей, в том числе по объектам:

а) «Текущий ремонт внутридворовых территорий и внутриквартальных проездов по ул. Балаклавская, 133-137»  -  17 835 128,40 рублей.

б) «Текущий ремонт внутридворовых территорий и внутриквартальных проездов по ул. Балаклавская, 99» -  21 786 764,80 рублей.

в) «Текущий ремонт внутридворовых территорий и внутриквартальных проездов по ул. Балаклавская, 71» - 8 132 004,00 рублей.

В рамках контрольного мероприятия, с целью подтверждения законности и эффективности использования средств бюджета, выделенных ДГХ на текущий ремонт объектов, проведена проверка в части правильности определения стоимости выполненных работ (применение расценок, коэффициентов и индексов).

Сверкой достоверности определения стоимости выполненных работ охвачено актов (ф. КС- 2), справок о стоимости работ (ф. КС- 3) за период  апреле - декабре 2023 года на сумму 47 753 897,20 рублей, а также выборочно проведены контрольные обмеры выполненных работ на ту же сумму  за тот же период.

Стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории Российской федерации (далее - Методика), утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации от 04 августа 2020  года №421/пр (далее - Приказ №421/пр).

Локальные сметные расчеты и акты о приемке выполненных работ составлены программным комплексом ГРАНД - Смета.

Сметная стоимость проверяемых объектов определена базисно - индексным методом, локальные сметные расчеты составлены с использованием: ТЕР 81-02-2001, ТЕРр, ТЕРм, ТССЦ 81-01-2001 (включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя РФ от 28.09.2017 года №№ 1275/пр - 1277/пр; 1288/пр. - 1397/пр).

Стоимость отдельных строительных материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в территориальных сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ-2001) для Республики Крым принята по прайс-листам поставщиков и организаций-производителей продукции в текущем уровне с пересчетом в базисный уровень цен 2001 года методом «обратного расчета», путем проведения конъюнктурного анализа.

Стоимость ремонта объектов: «Текущий ремонт внутридворовых территорий и внутриквартальных проездов по ул. Балаклавская, 133-137» и «Текущий ремонт внутридворовых территорий и внутриквартальных проездов по ул. Балаклавская, 99» определена сметными расчетами составленными в базисном уровне цен 2001 года, с последующим пересчетом в текущий уровень цен 2 квартала 2022 года путем применения индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат для   «прочих объектов» для Республики Крым, а именно: к оплате труда - 39,96; к материалам -  8,21; к эксплуатации машин и механизмов - 11,86; к оборудованию - 5,26  (Письмо Минстроя РФ от 19.05.2022 №22232-ИФ/09).

Стоимость ремонта объекта: «Текущий ремонт внутридворовых территорий и внутриквартальных проездов по ул. Балаклавская, 71» определена сметными расчетами составленными в базисном уровне цен 2001 года, с последующим пересчетом в текущий уровень цен 2 квартала 2023 года путем применения индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат для   «прочих объектов» для Республики Крым, а именно: к оплате труда - 46,64; к материалам -  8,89; к эксплуатации машин и механизмов - 13,2  (Письмо Минстроя РФ от 02.05.2023 №24756-ИФ/09).

Размер сметной прибыли определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 11.12.2020 №774/пр.

Размер накладных расходов определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 21.12.2020 №812/пр.

Нарушений не установлено.

Выборочной проверкой правильности применения расценок путем сопоставления данных, включенных в локальные сметные расчеты, а также в акты (ф. КС- 2) и соответствия их элементным сметным нормам и единичным расценкам, введенным в действие приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.09.2019 № 519/пр, нарушений не установлено.

По состоянию на 24.04.2023  представителем подрядчика –., представителем строительного контроля –в присутствии аудитора Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым., проведены выборочные контрольные обмеры выполненных работ в результате которых выявлено завышение стоимости выполненных работ по объекту «Текущий ремонт внутридворовых территорий и внутриквартальных проездов по ул. Балаклавская, 71», а именно: окраска фасадов акриловыми фасадами в количестве 23,374 м3 (акт№3, п.15); грунтовка акриловая в количестве 4,99 кг (акт№3, п.16); в) краска акриловая фасадная в количестве 14,573 кг  (акт№3, п.17).  Сумма завышения стоимости выполненных работ составила 12 775,72 рублей.  (Смотри раздел 4 «Подпорная стена» акта №3 п.п.15-17). 10 646,43 руб. * 1,2 = 12 775,72 руб.

Проверкой вопроса исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению работ по оказанию услуг по экспертному сопровождению (строительному контролю) по объекту «Текущий ремонт внутридворовых территорий и внутриквартальных проездов по ул. Балаклавская, 71» установлено нарушений по  исполнителю на сумму 16 240,00  рублей.

Пунктом 6.6. муниципального контракта от 21.11.2023 № 104 предусмотрено, что за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, начисляется штраф в размере, определяемом в порядке установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, а именно: 10% от цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3,0 млн. рублей.

Таким образом штраф по исполнителю   за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных вышеуказанным контрактом по объекту «Текущий ремонт внутридворовых территорий и внутриквартальных проездов по ул. Балаклавская, 71» составляет 16 240,00  рублей (162 240,00 * 10%)

Таким образом, проведенной проверкой установлено нарушений на общую

Сумму 29 015,72 рублей, а именно:

- связанных с завышением стоимости выполненных работ подрядчиком - 12 775,72 рублей;

- связанных с ненадлежащим выполнением строительного контроля исполнителем на сумму 16 240,00  рублей.

Акт о приемке выполненных работ с нарушениями подписан: со стороны заказчика  -  начальником ДГХ администрации города Симферополя.; со стороны подрядчика -.; завизированы со стороны строительного контроля.

Возражения, замечания или пояснения руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия.

Акт по результатам контрольного мероприятия подписан должностными лицами объекта контроля без возражений и замечаний.

Выводы.

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль со стороны Исполнителя - осуществлялся не качественно и не в полном объеме, что привело к завышению стоимости выполненных работ подрядчиком на сумму 12 775,72 рублей.

Предложения.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно - счетная палата города Симферополя предлагает:

Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы муниципального образования – Председателя Симферопольского городского совета Республики Крым.

Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы администрации города Симферополя Республики Крым.

Направить отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия с Представлением Контрольно-счетной палаты для принятия мер  по устранению выявленных нарушений в адрес Департамента городского хозяйства.