ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности  расходования бюджетных средств, выделенных  в 2023 году Департаменту капитального строительства администрации города Симферополя на работы по благоустройству (капитальному ремонту) общественных и дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым  выполненных подрядными организациями

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.3.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым на 2024 год.

Объект (объекты) контрольного мероприятия: муниципальное казенное учреждение Департамент Капитального строительства администрации города Симферополя Республики Крым (далее - ДКС или Департамент).

Проверяемый период деятельности: 2023 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: Проведение контрольного мероприятия начато 11.03.2024 распоряжением от 06.03.2024 №13/01-07. Проведение контрольного мероприятия окончено 26.03.2024.

Перечень составленных актов: Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных в 2023 году Департаменту капитального строительства на  работы по благоустройству (капитальному ремонту) общественных и дворовых территорий муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым  выполненных подрядными организациями от 26.03.2024 №165, акты контрольных  обмеров от 14.03.2024 и 19.03.2024.

Результаты контрольного мероприятия.

Постановлением администрации города Симферополя Республики Крым от 29.05.2023 №2781 о внесении изменений в постановление администрации города Симферополя Республики Крым от 19.12.2022 № 7108 «Об утверждении Перечня капитального ремонта и реставрации объектов муниципальной собственности на 2023 и плановый период на 2024-2025 годы в муниципальном образования городской округ Симферополь Республики Крым», были утверждены расходы на 2023 год на капитальные ремонты общественных и дворовых территорий  МОГО Симферополь в общей сумме   46 639 811,60 рублей, а именно по объектам:

- «Благоустройство (капитальный ремонт) части общественной территории «Детский парк» расположенной по адресу РК, г. Симферополь, проспект Кирова, 51» -  28 028 748,73 рублей (8008728,71 + 20020020,02);

- «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь РК, расположенных по адресу РК, г. Симферополь, ул. М. Донского, 16» -  18 611 062,87 рублей  (611 062,87 + 18000000,00).

Проверкой вопроса заключения муниципальных контрактов на проведение строительных работ установлено, что в проверяемом периоде ДКС были заключены контракты (с учетом дополнительных соглашений) на общую сумму 46 639 811,60 рублей, а именно:

1. Муниципальный контракт 12.10.2023 №12/10/23-СМР с подрядчиком на сумму 26 275 671,02 рублей по объекту «Благоустройство (капитальный ремонт) части общественной территории «Детский парк» расположенной по адресу РК, г. Симферополь, проспект Кирова, 51».   Дополнительным соглашением  к вышеупомянутому контракту от 08.12.2023 №2 его цена увеличена до 28 028 748,73 рублей.  Срок действия контракта - до 31.12.2023 (Дополнительное соглашение от 16.11.2023 №1).

2. Муниципальный контракт от 24.03.2023 №24/03/23-СМР с подрядчиком на сумму 17 234 792,47 рублей по объекту «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь РК, расположенных по адресу РК, г. Симферополь, ул. М. Донского, 16». Дополнительным соглашением к вышеупомянутому контракту от 27.09.2023 №2 его цена увеличена до 18 611 062,87 рублей. Срок действия контракта - до 01.12.2023 (п.11 контракта).

Согласно п.2.2 всех упомянутых контрактов, их  цена является твердой и не подлежит изменению в ходе исполнения.

Кроме этого ДКС (заказчик) заключил контракт от 27.10.2023 №23/10/23-СК с исполнителем контракт на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) по объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) части общественной территории «Детский парк» расположенной по адресу РК, г. Симферополь, проспект Кирова, 51» на сумму 428 498,08 рублей, а с исполнителем  - контракт от 24.03.2023  №24/03/23-СК на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) по объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь РК, расположенных по адресу РК, г. Симферополь, ул. М. Донского, 16» на сумму   383 378,52 рублей.

Заключенные контракты включают в себя следующие приложения: техническое задание , расчет стоимости строительного контроля, отчет по строительному контролю ,планы финансирования.

Цена контрактов является твердой (п.2.3), неизменной в течение всего срока действия контракта.

Цены контрактов рассчитаны по итогам глав 1-9 сводных сметных расчетов по объектам.

Оплата за выполненные работы по осуществлению строительного контроля произведена исполнителю в пределах цены контракта из расчета 2,14%  стоимости выполненных работ.

Общая сумма заключенных контрактов на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) проверяемых объектов составила 811 876,60 рублей.

В рамках контрольного мероприятия, с целью подтверждения законности и эффективности использования средств бюджета, выделенных ДКС на капитальный ремонт объектов, проведена проверка в части правильности определения стоимости выполненных работ (применение расценок, коэффициентов и индексов).

Подрядчиком  были выполнены, а заказчиком (ДКС) приняты в полном объеме и оплачены работы по объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) части общественной территории «Детский парк» расположенной по адресу РК, г. Симферополь, проспект Кирова, 51»  на 28 028 748,73 рублей, что не превышает договорную цену.

Подрядчиком  были выполнены, а заказчиком (ДКС) приняты в полном объеме и оплачены работы по объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь РК, расположенных по адресу РК, г. Симферополь, ул. М. Донского, 16» на 18 611 062,87 рублей, что не превышает договорную цену.

Сверкой достоверности определения стоимости указанных выше работ охвачено актов (ф. КС- 2), справок о стоимости работ (ф. КС- 3) за  март – август  2023 года, октябрь – декабрь 2023 года  на общую сумму 46 639 811,60 рублей, а также выборочно проведены контрольные обмеры выполненных работ на такую же сумму за тот же период.

Стоимость работ по прямым и дополнительным расходам, которые включены в локальные сметы, рассчитана в соответствии с требованиями, предусмотренными Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории Российской федерации (Методика), утвержденной приказом Минстроя России от 04 августа 2020 года №421/пр. При составлении локальных сметных  расчетов и актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2) применялся базисно-индексный метод определения стоимости строительства, с использованием территориальных единичных расценок и поправочных индексов и коэффициентов. Локальные сметные расчеты и акты (ф. КС-2) составлены программным комплексом Гранд – Смета. Нарушений не установлено.

Стоимость ремонта объекта «Благоустройство (капитальный ремонт) части общественной территории «Детский парк» расположенной по адресу РК, г. Симферополь, проспект Кирова, 51» определена сметными расчетами составленными в базисном уровне цен 2001 года, с последующим пересчетом в текущий уровень цен 2 квартала 2023 года путем применения индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат для   «прочих объектов» для Республики Крым, а именно: к оплате труда - 46,64; к материалам -  8,89; к эксплуатации машин и механизмов - 13,2: к оборудованию - 5,29  (Письмо Минстроя РФ от 02.05.2023 №24756-ИФ/09).

Стоимость ремонта объекта «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь РК, расположенных по адресу РК, г. Симферополь, ул. М. Донского, 16» определена сметными расчетами составленными в базисном уровне цен 2001 года, с последующим пересчетом в текущий уровень цен 2 квартала 2022 года путем применения индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат для   «прочих объектов» для Республики Крым, а именно: к оплате труда - 39,96; к материалам -  8,21; к эксплуатации машин и механизмов - 11,86; к оборудованию - 5,26  (Письмо Минстроя РФ от 19.05.2022 №22232-ИФ/09).

Выборочной проверкой правильности применения расценок путем сопоставления данных, включенных в локальные сметные расчеты, а также в акты (ф. КС- 2) и соответствия их элементным сметным нормам и единичным расценкам, нарушений не установлено. Локальные сметные расчеты составлены с использованием: ТЕР 81-02-2001, ТЕРр, ТЕРм, ТССЦ 81-01-2001 (включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя от 28.09.2017 года №№ 1275/пр - 1277/пр; 1288/пр. - 1397/пр).

Размер сметной прибыли определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 11.12.2020 №774/пр.

Размер накладных расходов определен согласно нормативам по видам строительных, ремонтно-строительных работ в процентах от фонда труда рабочих-строителей и механизаторов в соответствии с Методикой  по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта утвержденной приказом Минстроя Российской Федерации от 21.12.2020 №812/пр.

По состоянию на 14.03.2024 и 19.03.2024 представителями строительного контроля  -, представителями подрядчика - в присутствии аудитора Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым., проведены выборочные контрольные обмеры выполненных работ по проверяемым объектам, в результате которых установлено завышение стоимости выполненных работ по объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий МОГО Симферополь РК, расположенных по адресу РК, г. Симферополь, ул. М. Донского, 16» (подрядчик  ) на сумму  115 961,12 рублей, а именно: земля растительная механизированной заготовки в количестве 23,374 м3 (акт №14, п.3); посев газонов партерных и обыкновенных вручную в количестве 562,2 м2 (акт №14, п.6); семена газонных трав (смесь) в количестве 11,244 кг  (акт №14, п.7).

По объекту: «Благоустройство (капитальный ремонт) части общественной территории «Детский парк» расположенной по адресу РК, г. Симферополь, проспект Кирова, 51» (подрядчик  )нарушений не установлено.

Проверкой вопроса исполнения муниципальных контрактов на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) установлено нарушений на сумму 38 337,85 рублей по  исполнителю

Пунктом 6.9 а каждого из муниципального контракта  на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за ремонтом проверяемого объекта предусмотрен штраф за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из его цены на момент заключения, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, а именно: 10% от цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3,0 млн. рублей.

В соответствии с вышеизложенным, сумма штрафа по исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, составляет 38 337,85 рублей (383 378,52 *0,1).

Таким образом, проведенной проверкой установлено нарушений на общую

сумму 154 298,97 рублей, а именно:

- связанных с завышением стоимости выполненных работ подрядчиком на сумму 115 961,12 рублей;

- связанных с ненадлежащим выполнением строительного контроля исполнителем на сумму 38 337,85   рублей.

Акт о приемке выполненных работ с нарушениями подписаны: со стороны заказчика -.; со стороны подрядчика - и завизированы со стороны строительного контроля

Возражения, замечания или пояснения руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия.

Акт по результатам контрольного мероприятия подписан должностными лицами объекта контроля без возражений и замечаний.

Выводы.

Учитывая результаты проверки, можно сделать вывод, что строительный контроль со стороны исполнителя предусмотренный ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществлялся не качественно и не в полном объеме, что привело к завышению стоимости выполненных работ подрядчиком на сумму 115 961,12 рублей.

Предложения.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно - счетная палата города Симферополя предлагает:

Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы муниципального образования – Председателя Симферопольского городского совета Республики Крым.

Направить копию отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения в адрес Главы администрации города Симферополя Республики Крым.

Направить отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия в адрес Департамента Капитального строительства.